合肥工业大学二级单位直接采购供应商报价函

1.采购单位：合肥工业大学宣城校区后勤管理综合办公室

2.采购项目名称：第1包：合肥工业大学宣城校区2026-2027年度维修改造工程监理服务

3.采购地点：合肥工业大学宣城校区

4.采购需求：

4.1宣城校区日常维修项目的驻校监管，以及单个工程监理费不超过20万元的专项维修项目监理。

4.2负责日常维修项目维修方案拟定，施工质量、安全、进度、设计变更、工程签证监理，工程量核定、验收、结算资料审核；参加校区小修审核工作组会议及其他开工前准备工作。

4.3服务费总控制价：≤14.12万/年

4.4采购服务周期：一年

4.5投标人资格

- 投标人提供有效的营业执照。

- 投标人具备房屋建筑工程和市政公用工程监理乙级及以上资质。

- 人员要求：常驻校区监理工程师1名，该常驻监理工程师必须为本单位人员，具有省级及以上监理工程师证书。

（4）投标企业被市级（含县、区、市）及以上有关行业行政主管部门限制投标且在限制期内的谢绝参加该项目投标。

（5）所有投标人须提供的证件、证明材料均以装订在投标文件正本中的复印件或扫描件加盖单位公章为准（原件备查），否则按未实质性响应采购文件处理。

4.6报价要求：以百分比形式进行投标费率报价，上限不得高于100 %

5.监理费结算方式：

5.1固定费用：合同期满，且考核合格，按9.9万元/年支付；

5.2据实结算费用：工程造价在20万元以上（含20万元）的工程项目监理费，按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改委{2007}370号文，单项次监理服务费=施工监理服务收费基准价*投标费率；施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*高程调整系数（专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数均为1.0）。施工监理服务收费基价以工程预审合同价为计费额。

- 6.履约保证金：8000元，中标人在中标后十日内，交至采购人指定账户。否则，按自动放弃中标处理。

- 7.常驻校区监理工程师要求：

7.1工作时间：正常工作日，按8小时工作制；除正常工作日工作时间外，遇节假日、周末且有专项项目施工时，要求必须在岗。实行打卡考勤，每月驻校在岗时间不得少于22天，休息日时间须提前向采购人进行报备。

7.2监理工程师工作日离开施工现场应事先向采购人请假（一天以上的应书面报采购人单位批准），未获批准的不得离岗。请假离岗的，应做好工作布置，不得影响工程正常施工。未经批准擅离职守的，采购人按500元/人*天扣罚履约保证金。发现监理工程师缺岗或擅自离岗累计三次及以上的，采购人有权无条件解除合同。

7.3监理工程师必须按照监理规范履行义务。采购人发现监理工程师未按监理规范要求管理，造成施工质量缺陷、安全责任事故、师生意见强烈等状况，每发现一次扣500元，累计三次及以上，采购人有权无条件解除合同。

7.4工作内容：

（1）负责零星维修、抢急修、专项维修现场勘查、草拟施工方案、工程量核定及施工工艺确定等工作。

（2）负责零星维修日常线上、线下派单，工作联系单登记、台账建立工作。

（3）负责零星维修、抢急修、专项维修工程质量监管，对隐蔽工程、高空作业、动火作业等全程旁站。

（4）负责工程质量缺陷的处理，督促检查安全生产，文明施工。

（5）负责零星维修、抢急修、专项维修结算资料收集、整理、复核后报送至采购人。

（6）负责零星维修、抢急修报修平台时效统计、监督。

（7）负责做好日常巡查监理监管日报记录，每月提交监理月报及零星维修、抢急修分析报告至采购人。

（8）负责每学期收集各维修定点单位主材报备资料，审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量。

（9）负责定期组织零星维修、抢急修项目监理例会。

（10）负责完成采购人交办的其他相关工作。

8.投标文件的递交

8.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026年6月3日9时00分，投标文件（装文件袋，文件袋封口盖骑缝章，文件袋上注明采购项目名称和供应商全名）递交地点为：宣城市薰化路301号合肥工业大学宣城校区行政楼118室，不接受快递（可委托送达指定地点）。联系人：赵老师，联系电话：0563-3831078。

8.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

9.评审办法：最低评标价法，响应文件满足采购文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为第一中标候选人。本项目分4个包，此包为第1包，兼投不兼中，各包独立评审；同一投标人在多个包均为合格且报价最低时，按包号顺序确定其最前一个包中标资格，后续包由次低价候选人递补。

- 10.报价时提交材料：①本项目报价函；②营业执照及资质证书；③人员名单及资质证书；④其他资料。

- 11.报价函

：（采购单位名称）

（一）根据已收到的                监理服务采购文件，遵照规定，我方经考察现场和认真研究上述采购文件后，做出监理报价为        。愿意承担完成上述监理服务任务。

（二）如果我方中标，我单位保证按照投标文件确定的人员、数量、在合同规定的时间进场。

（三）如果我方中标，将派出         （常驻校区监理工程师姓名）作为本项目的监理人员完成本项目，如不满足文件规定，一经查实，将按相关文件进行处罚。

（四）我单位将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲、实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

（五）贵单位的采购文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位（法人盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：     年    月    日

报价一览表

| 名称 | 服务期限 | 投标费率报价（%） |
| --- | --- | --- |
| 第1包：合肥工业大学宣城校区2026-2027年度维修改造工程监理服务 | 1年 |  |

投标人：（公章）                     联系人：

报价日期：                          联系电话：