合肥工业大学二级单位直接采购供应商报价函

1.采购单位：合肥工业大学宣城校区后勤管理综合办公室

2.采购项目名称：第3包：合肥工业大学宣城校区2026-2027年度维修改造工程结算审计与造价复核服务

3.采购地点：合肥工业大学宣城校区

4.采购需求：为校区提供造价5万元（不含）以下维修改造工程的结算审计服务以及造价500万元（不含）以下的维修改造工程工程量清单及控制价的复核服务。

4.1服务费总控制价：≤6万/年

4.2采购服务周期：一年

4.3投标人资格

（1）投标人提供有效的营业执照。

（2）全国工程造价咨询备案企业。

（3）人员要求：指派项目负责人1 名，须为注册一级造价工程师，配备土建专业和安装专业二级注册造价工程师资格人员各1名，以上人员必须为本单位人员，具有注册造价工程师证书。

（4）投标企业被市级（含县、区、市）及以上有关行业行政主管部门限制投标且在限制期内的谢绝参加该项目投标。

（5）所有投标人须提供的证件、证明材料均以装订在投标文件正本中的复印件或扫描件加盖单位公章为准（原件备查），否则按未实质性响应采购文件处理。

4.4报价要求：以百分比形式进行投标费率报价，上限不得高于100 %。

5.审计费结算方式：

5.1 造价5万元以下项目结算审计项目：合同期内，按保底50个项目，且按900元/个*投标费率，结算固定费用；超出保底的50个项目的，按500元/个*投标费率，据实结算费用。

造价500万元（不含）以下的维修改造工程工程量清单控制价复核：按800元/个*投标费率，据实结算。

5.2付款方式：出具的审计成果文件经采购人复核合格后，每半年按实际完成量支付。

- 6.履约保证金：3000元，中标人在中标后十日内，交至采购人指定账户。否则，按自动放弃中标处理。

- 7.服务要求：

7.1依据国家相关法规、标准和合肥工业大学的相关规定，对建设管理部门报送的结算资料进行审核；对招标内容、施工图纸、竣工图纸、现场实施工程量进行对比分析。

7.2成果文件提交期限：工程结算审计自立项起20 天完成审计报告，20天内提交成果文件。工程量清单控制价复核自立项起7天完成审计报告，7天内提交成果文件。项目立项时间以审计委托时间为准，审计结束时间以委托审计单位的审价报告日期为准。如有紧急项目，需24小时随时响应，不得因任何理由而拖延或拒绝。

7.3原则上至少每月到校开展一次审计工作。

7.4工程结算审计主要内容：

- 工程施工范围是否真实、完整、与施工合同是否一致；工程实体使用设备、材料是否与结算内容一致；竣工图是否与现场一致；工程量计算是否准确、真实，有无重算、漏算、错算等情况；套用定额是否合理，主材价格是否合理；取费标准是否与规范或合同规定相符，取费基数及计算是否正确，计算程序是否符合规定；设计变更单、现场签证单等内容是否真实发生，数据是否正确；有无已取消项目未签、局部项目多签等问题；人工、材料、设备等价差调整是否严格依照合同及相关规定执行；数据汇总、引用是否有误等；其他应该审核的内容。

（2）及时踏勘现场并做好记录；按时完成资料审核，及时通知相关单位对账；对审核中发现的重大问题、疑难问题，认真分析、积极寻求最优解决方案，并及时向业主书面报告。按时完成价款结算审核并出具报告；配合后续的再审计（如有）等工作、施工纠纷专业支持、学校审计部门交办的其他与咨询项目有关的工作。

7.5工程量清单及控制价复核主要内容：

（1）清单完整性和工程量核查，核对分部分项、措施项目、其他项目、规费、税金项目是否齐全，安全文明施工费是否按规定足额计取、不得下调；规费、税金是否按现行政策、费率标准足额计取。有无漏项、缺项、错项，项目编码、项目名称、项目特征是否按规范编制、描述完整准确。对照施工图纸、设计变更、规范计算规则，复核各分项工程量计算逻辑、公式、数据，核对计算底稿。

（2）综合单价和定额套用复核，核对人工、材料、机械单价取定是否合理，是否符合当地造价信息、市场价格；管理费、利润费率是否按规定计取；组价子目套用是否正确，有无高套、错套定额。

（3）定额套用复核，检查定额子目匹配性，是否重复计价、重复取费；换算、调整是否合规，是否存在多算、重复计算、不合理换算；主要材料、主材、设备价格核查，对比造价信息、市场询价，控制价材料价、暂估价材料是否合理。

（4）计价文件合规性，控制价编制依据是否完整（图纸、规范、造价信息、政策文件），是否存在违规让利、不合理加价、偏离市场水平。

（5）出具复核意见，梳理偏差问题、错误项、调整建议，形成复核记录及复核报告，提交电子版和纸质版成果文件。

8.投标文件的递交

8.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026年6月3日9时00分，投标文件（装文件袋，文件袋封口盖骑缝章，文件袋上注明采购项目名称和供应商全名）递交地点为：宣城市薰化路301号合肥工业大学宣城校区行政楼118室，不接受快递（可委托送达指定地点）。联系人：赵老师，联系电话：0563-3831078。

8.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

9.评审办法：最低评标价法，响应文件满足采购文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为第一中标候选人。本项目分4个包，此包为第4包，兼投不兼中，各包独立评审；同一投标人在多个包均为合格且报价最低时，按包号顺序确定其最前一个包中标资格，后续包由次低价候选人递补。

10.报价时提交材料：①本项目报价函；②营业执照及资质证书；③人员名单及资质证书；④其他资料。

11.报价函

：（采购单位名称）

（一）根据已收到的                审计服务采购文件，遵照规定，我方经考察现场和认真研究上述采购文件后，愿意承担完成上述工程造价咨询服务任务。

（二）如果我方中标，我单位保证按照投标文件确定的人员、数量、在合同规定的时间进场。

（三）如果我方中标，我方承诺按照招标文件规定的审计人员完成本项目，如不满足文件规定，一经查实，将按相关文件进行处罚。

（四）我单位将严格按照审计人员执业守则，按照国家相关法规、规范，在保证质量、安全的前提下，按期交付审计报告文件。

（五）贵单位的采购文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位（法人盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：     年    月    日

报价一览表

| 名称 | 服务期限 | 投标费率报价（%） |
| --- | --- | --- |
| 第3包：合肥工业大学宣城校区2026-2027年度维修改造工程结算审计与造价复核服务 | 1年 |  |

投标人：（公章）                     联系人：

报价日期：                          联系电话：